Umowa

zawarta w dniu ……….. pomiędzy

SIDOM Sp. zo.o………… reprezentowaną przez Pana Marcina Sidora – zarządcę nieruchomości, firmy SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.;  58-300 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 4

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

…………………………………………..

………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Par. 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług polegających na sporządzaniu i przekazaniu Zamawiającemu  Świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości  których Zarządcą jest SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.

Zestawienie  nieruchomości dla których zgodnie z niniejszą umową  należy sporządzić świadectwa charakterystyki energetycznej i przekazać Zamawiającemu  zawarty   jest w załączniku nr 1 do umowy.

Par.2

- Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zadań wynikających z umowy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, przepisami i zasadami aktualnej wiedzy technicznej, a nadto poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich

- Do realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy zastosowanie będą miały m.in. przepisy:

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  na podstawie art.7 ust.2pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo budowlane

  - ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2019.730 ze zm.), wraz ze stosownymi rozporządzeniami do wskazanych ustaw.

Par. 3

TERMINY REALIZACJI

Całość  zadania została podzielona na 3 etapy, w których Wykonawca  zobowiązany jest zrealizować  prace:

- w ciągu 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  - Wykonawca przekaże  Zmawiającemu min. 15 świadectw  dla nieruchomości  wymienionych w załączniku nr 1  do zapytania ofertowego,

- w ciągu następnych 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy  - Wykonawca  przekazanie Zmawiającemu kolejne min. 15 świadectw  dla nieruchomości  wymienionych w załączniku nr 1  do zapytania ofertowego

- w  terminie 1 roku (365 dni) od dnia podpisania umowy Wykonawca  przekazanie Zmawiającemu wszystkie  świadectwa  dla nieruchomości  wymienionych w załączniku nr 1  do zapytania ofertowego.

Par. 4

Przekazanie dokumentów odbędzie się na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, przy czym ZAMAWIAJĄCY ma 14 dni na dokonanie oceny przekazanej dokumentacji i podpisanie protokołu z zastrzeżeniem możliwości zgłaszania wad dokumentacji zgodnie i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

Par. 5

WYKONAWCA odpowiada za działania i zaniechania osób, z którymi współpracuje przy realizacji zadania w tym podwykonawców ponosząc odpowiedzialność jak za swoje własne działania..

Par. 6

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za realizację całego zadania określonego w Par. 1 – Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie w wysokości XXXXXX

- WYKONAWCA obciąży ZAMAWIAJĄCEGO fakturą, którą wystawi po podpisaniu Protokołu odbioru całości zadania.

- Ustala się termin zapłaty na 14 dni od daty otrzymania faktury.

Par. 7

KARY UMOWNE

Ustala się następujące kary umowne z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej z następujących powodów oraz w następujących wysokościach:

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY – 20 % wartości umownej,

  - za nieterminowe wykonania zadania z winy WYKONAWCY – 0,2% za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia umownego w odniesieniu dla każdego z etapów prac.

Kara może być potrącona bezpośrednio z wynagrodzenia umownego, na co WYKONAWCA wyraża zgodę.

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO – 20 % wartości umownej,

  - za nieterminową zapłatę z winy ZAMAWIAJĄCEGO – 0,2% za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają prawo do wzajemnego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia innych szkód – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Par. 8

W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności - w  przypadku zwłoki w wykonaniu zlecenia przekraczającej 21 dni, bądź w przypadku  utraty prawa wykonywania zawodu przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym  bez okresu wypowiedzenia.

Jednocześnie Zamawiający ma prawo zlecić  wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej, obciążając kosztami Wykonawcę.

Par. 9

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego art. 637, 638.

- W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy wad lub gdy nie wykona jej w terminie ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

Par. 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

Par. 11

Wszelkie spory na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

Podpisy stron

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                           WYKONAWCA

__________________________                                                               __________________________